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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. БУРГАС
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
Относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2019г.- 31.12.2019г., инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и тяхното предаване, в едно с новоизградените от Община Бургас ВиК обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с изпълнение на получените с писмо изх. № 91-00-87/13.10.2017г. указания от МРРБ, относно процеса на отчитане, проверка и приемане на инвестициите, извършени от ВиК оператора на съответната обособена територия за изтеклата календарна година и в изпълнение на ангажимента на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД,  съгласно сключения Договор с Асоциацията по ВиК – Бургас, за задължителното  ниво на инвестициите, Кмета на Община Бургас, в своя Заповед №3880/16.12.2019 г. назначи комисия, която извърши проверка на предоставените от оператора протоколи за извършените на територията на Община Бургас инвестиции в периода  01.01.2019г.- 31.12.2019г. и да потвърди възможността за приемане на конкретната инвестиция.

В хода на проверката комисията констатира, че обектите функционират и се стопанисват, поддържат и експлоатират от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас, който предоставя услуги по ВиК на потребителите в обособената територия. Направените от оператора инвестиции в размер на 2 802 339,22 лв. са извършени законосъобразно и в пълен размер.
За работата на комисията бе изготвен приемо–предавателен протокол,  с предложение за провеждане на процедура по приемане на инвестициите, преминаване управлението на активите в Асоциацията по ВиК и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ за обектите, включени в списъка, представляващ приложение „Таблица с опис на извършените инвестиции, публична общинска собственост от „ВиК“ Бургас  на територията на Община Бургас за периода  01.01.2019г.- 31.12.2019 г.“ към настоящата Докладна записка. 

Едновременно с това:

1. Със средства, осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ и общински бюджет, Община Бургас приключи изпълнението на  строително –монтажните работи по изграждане на:

„Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас- І етап“
Изградените обекти в рамките на проекта са общинска собственост. Същите са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-342/12.03.2019г., както следва: 
- Главен довеждащ водопровод от магистрален водопровод „Ясна поляна- Бургас“ ПЕВП тръби ф 225/13,4 РЕ100 до нова помпена станция в с. Маринка- 4131м;

- Помпена станция в УПИ XIV-55, кв.47 с. Маринка, Община Бургас, (ПИ с идентификатор 47202.501.802 по КК и КР на с. Маринка);

- Тласкателен водопровод от ПС „Маринка“ до Напорен водоем с. Маринка в ПИ 000057, ЕКАТТЕ 32367 в землището на с. Извор, община Бургас, (ПИ с идентификатор 32367.4.131 по КК на с. Извор) и до Напорен водоем с. Твърдица в ПИ 000120, ЕКАТТЕ 32367 в землището на с. Извор, община Бургас, (ПИ с идентификатор 32367.4.133 по КК на с. Извор) с ПЕВП тръби ф225/20,5 РЕ100, с разширение на напорен водоем с. Твърдица;

- Главен водопроводен клон за с. Маринка с ПЕВП тръби РЕ 100 с ф225/8.6- 1534м- реконструкция“.

2. Със средства, осигурени  от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и общински бюджет,  Община Бургас приключи изпълнението на  строително –монтажните работи по изграждане на:

„Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м.с. Черно море, Община Бургас, Област Бургас“

Изградените обекти в рамките на проекта са общинска собственост. Същите са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-985/12.08.2019г., както следва:

- Подобект 1: „Битова канализационна мрежа на кв. Рудник и кв. Черно море“, Първи етап: Гл. кол. I от начало до о.т.453- част първа и колектори:1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 от о.т.183 до о.т.224,, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 54а, 55, 56, 56a, 57, 57а, 58, 59, 60, 61; Гл. кол. II от о.т. 243 до 504а  - част втора и колектори: 99-1 от начало до о.т.243,  99-2 от РШ заустване колектор 101А до о.т.394,100, 101, 102, 100а, 101а /от т. А до кол. 99/, 102а, 103, 104 от началото до о.т.481, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 от о.т. 395 до о.т. 488, колектори  150, 151, 152, 154, 155, 156 и 157;

- Подобект 2: „Канална помпена станция в УПИ III-41, масив 44, м. Овчарска лъка /бивша м.Чобан чаир/, з-ще кв. Рудник, Община Бургас, Канализационен тласкател ПЕВП ф225 от КПС до РШ при о.т.463; Авариен канал от РШ8 до засустване; Улична канализация- Колектор 149 от ПП тръби ф315 от о.т.488 до 504а и Главен колектор II от ПП тръби ф400 от о.т.504а до КПС; Уличен водопровод ПЕВП ф90 за захранване на КПС; Сградно водопроводно отклонения и площадков водопровод за КПС, Ограда на КПС;

- Подобект 3: „Обслужващ път до ПСОВ; ВиК инфраструктура обслужваща ПСОВ- захранващ водопровод, довеждащ канализационен колектор до УПИ I-312, местност „Локвата“ /бивща м. Гьол бою/“, з-ще кв. Рудник, Община Бургас;

- „Канализационна помпена станция /КПС/ в УПИ I-312, местност „Локвата“ /бивща м. Гьол бою/“, з-ще кв. Рудник, гр. Бургас и канализационен тласкател с тръби ПЕВП OD 140 от КПС до изливна РШ пред ПСОВ Ветрен с дължина 7585м“.
Съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕАД гр. Бургас и В и К оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, в сила от 01.04.2016г., публични активи, придобити след посочената дата, следва да бъдат предоставени на Оператора след въвеждането им в експлоатация.
Предвид изложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет Бургас да вземе следните: 
РЕШЕНИЯ:

1. Дава съгласие за приемане на инвестициите, описани в приложение: „Таблица с опис на извършените инвестиции, публична общинска собственост от „ВиК“ Бургас  на територията на Община Бургас за периода  01.01.2019г.- 31.12.2019 г.“, извършени от „ВиК“ ЕАД – Бургас за периода 01.01.2019г. – 31.12.2019 г. в размер на 2 802 339,22 лв. /два милиона осемстотин и две хиляди триста тридесет и девет лева и 22 ст./, преминаване управлението на активите в Асоциация по ВиК и  предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.  
2. Дава съгласие Община Бургас, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК да предостави  за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „ВиК“ ЕАД Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас следните обекти: 
- Главен довеждащ водопровод от магистрален водопровод „Ясна поляна- Бургас“ ПЕВП тръби ф 225/13,4 РЕ100 до нова помпена станция в с. Маринка- 4131м;

- Помпена станция в УПИ XIV-55, кв.47 с. Маринка, Община Бургас, (ПИ с идентификатор 47202.501.802 по КК и КР на с. Маринка);

- Тласкателен водопровод от ПС „Маринка“ до Напорен водоем с. Маринка в ПИ 000057, ЕКАТТЕ 32367 в землището на с. Извор, община Бургас, (ПИ с идентификатор 32367.4.131 по КК на с. Извор) и до Напорен водоем с. Твърдица в ПИ 000120, ЕКАТТЕ 32367 в землището на с. Извор, община Бургас, (ПИ с идентификатор 32367.4.133 по КК на с. Извор) с ПЕВП тръби ф225/20,5 РЕ100, с разширение на напорен водоем с. Твърдица;

- Главен водопроводен клон за с. Маринка с ПЕВП тръби РЕ 100 с ф225/8.6- 1534м- реконструкция“.

3. Дава съгласие Община Бургас, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК да предостави  за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „ВиК“ ЕАД Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас следните обекти: 

- Подобект 1: „Битова канализационна мрежа на кв. Рудник и кв. Черно море“, Първи етап: Гл. кол. I от начало до о.т.453- част първа и колектори:1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 от о.т.183 до о.т.224,, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 54а, 55, 56, 56a, 57, 57а, 58, 59, 60, 61; Гл. кол. II от о.т. 243 до 504а  - част втора и колектори: 99-1 от начало до о.т.243,  99-2 от РШ заустване колектор 101А до о.т.394,100, 101, 102, 100а, 101а /от т. А до кол. 99/, 102а, 103, 104 от началото до о.т.481, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 от о.т. 395 до о.т. 488, колектори  150, 151, 152, 154, 155, 156 и 157;

- Подобект 2: „Канална помпена станция в УПИ III-41, масив 44, м. Овчарска лъка /бивша м.Чобан чаир/, з-ще кв. Рудник, Община Бургас, Канализационен тласкател ПЕВП ф225 от КПС до РШ при о.т.463; Авариен канал от РШ8 до засустване; Улична канализация- Колектор 149 от ПП тръби ф315 от о.т.488 до 504а и Главен колектор II от ПП тръби ф400 от о.т.504а до КПС; Уличен водопровод ПЕВП ф90 за захранване на КПС; Сградно водопроводно отклонения и площадков водопровод за КПС, Ограда на КПС;

- Подобект 3: „Обслужващ път до ПСОВ; ВиК инфраструктура обслужваща ПСОВ- захранващ водопровод, довеждащ канализационен колектор до УПИ I-312, местност „Локвата“ /бивща м. Гьол бою/“, з-ще кв. Рудник, Община Бургас;

- „Канализационна помпена станция /КПС/ в УПИ I-312, местност „Локвата“ /бивща м. Гьол бою/“, з-ще кв. Рудник, гр. Бургас и канализационен тласкател с тръби ПЕВП OD 140 от КПС до изливна РШ пред ПСОВ Ветрен с дължина 7585м“.
Приложение: 
1. Копие на Таблица с опис на извършените инвестиции, публична общинска собственост от „ВиК“ Бургас  на територията на Община Бургас за периода  01.01.2019г.- 31.12.2019 г., заверена „Вярно с оригинала”;
2. Копие на Разрешение за ползване № СТ-05-342/12.03.2019г. , заверена „Вярно с оригинала”;

3. Копие на Разрешение за ползване № СТ-05-985/12.08.2019г., заверена „Вярно с оригинала”;
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
